Plan for videre utvikling av ShinyStar Sticker-nettbutikk

Status i dag:

- Nettbutikken har en FAQ-side, en forside (welcome page) og 4–5 produkter tilgjengelig.

- Sidene som eksisterer:

  - HOME - forsiden med oversikt og rabattbanner for nye kunder (30 % rabatt).

  - PRODUCTS - produktside med alle tilgjengelige produkter.

  - FAVORITES - visning av produkter brukeren har lagt til som favoritter.

  - CART - handlekurv for produkter brukeren ønsker å kjøpe.

  - CONTACT - kontaktside for kundestøtte.

- Footer inneholder: Follow us, Products, Inspiration, Customer support og logo for ShinyStar.

- Meny har:

  - Search bar (ikke funksjonell ennå)

  - Tre ikoner: Home, Heart (favoritter), Cart (handlekurv).

Funksjonalitet som er planlagt eller delvis implementert:

- “Buy now”-knapp på produktene (skal legge produktet i handlekurv).

- Hjerte-ikon på produkter (skal legge produktet i favoritter).

- “View all products”-knapp på forsiden går til produktsiden med alle produkter.

Videre planer og utviklingsmål:

- Full funksjonalitet:

  - Alt som vises på nettsiden skal være funksjonelt. Ikke-fungerende elementer skal ikke vises.

  - Implementere et fungerende system for favoritter og handlekurv.

  - Gjøre søkefunksjonalitet (search bar) funksjonell med søk i produktdatabasen.

- Interaktivitet:

  - Brukere skal kunne legge produkter i favoritter eller handlekurv, og disse skal lagres riktig i databasen (backend-integrasjon med MariaDB).

  - Knappene skal være event-driven, det vil si at de reagerer på brukerhandlinger (klikk).

- Tilgjengelighet og distribusjon:

  - Nettstedet skal kunne åpnes på andre maskiner i samme nettverk ved bruk av IP-adresse eller domenenavn (“shinystar”).

  - Bruke testing i virtuelle maskiner eller testbrukere for å verifisere funksjonalitet.

- Brukerstøtte og veiledning:

  - Lage en brukerveiledning eller video som viser hvordan nettsiden fungerer.

  - Brukerveiledningen kan plasseres i Customer support / FAQ-seksjonen.

- Fremtidig utvikling:

  - Utvide antall produkter og kategorier.

  - Optimalisere nettsiden for responsivt design (mobil og desktop).

  - Eventuelt legge til betalingsfunksjonalitet.

  - Forbedre brukeropplevelse med visuelle elementer og interaktive komponenter.